甘肃建投地产百郦湾项目地下坡道土方开挖及支护工程劳务招标

投 标 文 件

招标单位：甘肃建研建设工程有限公司

招标分类：劳务【√】 材料【】 综合【】

发标时间：2020年8月14日

经 办 人：

甘肃建投地产百郦湾项目地下坡道土方开挖及支护工程

分包投标文件

招标人：甘肃建研建设工程有限公司

投标方：                                      招标时间：2020年8月17日

| 一 | 基本信息 | 建设地点：兰州市七里河区 2、合同工期：必须符合项目部施工进度计划要求。合同签订时一同签订详细的工期要求。 3、工程难点、特点及特殊施工工艺：自行勘察现场及熟悉图纸 4、本次招标的内容：土石方开挖及外运/内转 |
| --- | --- | --- |
| 投标方是否对该工程有充分了解（请在后面的空格内填写了解或者不了解，如有疑问请说明） |  |
| 二 | 投标要求 | 1、投标方在中标进场后，应立即与项目部签订分包合同，委派项目现场负责人组织人员施工，并负责现场指挥工作，同时应向招标方进场人员花名册。 2、投标方在中标进场后，应立即成立现场安全领导小组，并与项目部签订安全协议书。 3、对于特殊施工人员必须持有特殊工种上岗证，且做到人证相符。 4、中标方应与有资质的劳务公司签订用工合同。 5、中标方应由所在劳务公司与招标人签订合同。 6、中标方需对其劳务人员进行实名制登记及考勤，按时发放工资，并按月向招标方项目部提供加盖公章的考勤记录及劳务人员本人签字的工资发放表。 |
| 投标方是否对该工程有充分了解（请在后面的空格内填写了解或者不了解，如有疑问请说明） |  |
| 三 | 安全要求 | 严格按照以下安全操作规范标准施工：《建筑机械使用安全技术规范》JGJ33-2012;《施工现场临时用电安全技术规程》JGJ46-2015；《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011;《施工企业安全生产评价标准》JGJ/T77-2010；《建筑施工高处作业安全技术规程》JGJ80-2015；《建筑土石方工程安全技术规范》JGJ180-2009。 必须服从招标方项目安全管理。 必须按照招标方项目部安全技术交底进行施工。 投标方施工人员中的特殊工种必须持证上岗，人证相符。 如投标方管理不当或操作不按照安全操作规程及招标方项目部安全技术交底进行作业，所造成的他人或自身的伤害及财产损失由投标方承担一切损失及所有法律责任。 安全目标：严格按照公司及国家安全管理规定施工，杜绝伤亡事故。 夜间不施工时，要对作业区域进行安全维护，防止出现意外。 现场配备安全管理员。 按规范要求做好现场防护。 |
| 投标方是否对该工程有充分了解（请在后面的空格内填写了解或者不了解，如有疑问请说明） |  |
| 四 | 技术质量要求 | 应符合以下验收文件设计图纸及变更资料 必须按照经专家论证通过的设计及施工方案、项目部的技术交底施工。 土方开挖应严格按照技术规程和质量检验标准施工。 质量目标：达到工程质量合格标准。 |
| 投标方是否对该工程有充分了解（请在后面的空格内填写了解或者不了解，如有疑问请说明） |  |
| 五 | 结算方式 | 每月20日招标方项目部一工程任务单的形式给乙方结算一次工作量，结算时由甲方的施工员、质量员、材料员、安全员对已完成的工作面共同验收，验收合格的进行结算，不合格的不予结算同时造成材料浪费由中标人承担，待重新施工达到质量要求时，按实际施工合格量进行结算。招标人开具结算单时，由招标人开具增值税专用发票，税率为9%。交招标人后由招标人办理相关手续。 |
| 投标方是否对该工程有充分了解（请在后面的空格内填写了解或者不了解，如有疑问请说明） |  |
| 六 | 付款方式 | 付款方式根据工程进度和建设单位付款情况按同比例支付承包方进度款。因建设单位资金不到位的情况下，承包方在未接到发包方通知前不得擅自停工，否则造成的工期延误、罚款等相关损失均由承包方承担。建设单位未支付招标人工程款的，分包人不得请求支付工程款。 |
| 投标方是否对该工程有充分了解（请在后面的空格内填写了解或者不了解，如有疑问请说明） |  |
| 七 | 注意事项 | 本次招标的内容为临洮县东大街北侧片区棚户区改造项目二、三期土石方开挖外运。开工前要做好各级技术准备和技术交底工作。 土方开挖施工应综合考虑工程地质与水文地质条件，基坑类型，基坑开挖深度、降排水条件，周边环境对基坑侧壁位移的要求，基坑周边荷载、施工季节、支护结构使用期限等因素、周边道路环境。 由投标方因质量造成的事故及损失，均由投标方承担一切相关经济损失及法律责任。 投标方必须严格按照省市有关环保政策（施工扬尘、噪音、污水、废弃物排渣等）、城市交通法规（交通疏导、夜间施工等）进行施工。若未按照要求施工造成相关部门罚款，所罚款项均由中标人承担。 中标人与招标人签订合同前需提交履约保证金/元，施工过程中招标人对中标人的罚款从中扣除。工程结束并经,验收合格，且无任何安全、质量问题后办理退还手续。 中标人应做好自身队伍的维稳工作，若发生聚众滋事、寻求以聚众为要挟索要工程款等涉维稳事件，招标人有权中止或拒绝支付剩余劳务费。 |
| 投标方是否对该工程有充分了解（请在后面的空格内填写了解或者不了解，如有疑问请说明） |  |
| 八 | 报价内容 | 固定综合单价应包括但不限于以下内容：1）机械进出场费、机械挖土、运土（场内运土、场外运土）、弃土、基坑基底清理、场内堆土转运费等。吃，住，行自行解决、管理费、利润、安全防护、风险费、税金（承包方提供有效增值税专用发票，若无发票不予付款）、机械油料费及夜间照明费用，城管执法、环卫费等政府部分应缴的所有费用和税金。2）马道土方包含在单价内不再另外结算。3）开挖、运输过程中配合洒水、抑尘费用、防尘网及开挖过程中操作面的覆盖（含材料费用）、场内推土处修整、覆盖（含材料费用）。4）任何因承包人考虑不周或计算失误等因素造成的综合单价漏项、少量等风险均由投标单位承担。综合单价考虑了人工、材料、价格波动之风险，不会因人工、材料、机械价格波动而对承包单价作调整、土方开挖后的工程排渣费。 此综合单价包含了基坑开挖的各种土质情况（素土、淤泥、砂夹石、板岩、卵石、碎石、砾石等），均为实方，开挖前双方共同确认原场地标高方格网，作为工程量结算依据。 此合同单价包括安全事故所造成的一切人身及财物费用。 该工程如有地下障碍物（地面砼、井桩、地梁、地下化粪池、管道、防空洞等）需清除及外运，此综合单价已包含以上工作内容。 此合同单价已包含承包范围内的：在基坑土方开挖及外运施工中，承包方必须严格按照省市有关环保政策（施工扬尘、噪音、污水、废弃物排放、排污排渣等）、城市交通法规（交通疏导、夜间施工等）办理建筑施工噪音排污许可证、夜间施工许可证等且承担相关的费用以及不可预计的费用。若施工中造成省市相关部门罚款，所罚款项均由承包方承担。 裸露作业面的覆盖、洒水、每日工作后的路面清扫和洒水、洗车台设备、车辆清洗费用，承包方需严格执行甘肃省扬尘防治管理办法。 此合同单价已包含承包方为顺利完成本合同范围内所需的所有人工费、辅助材料费、管理费、利润、税金（3%增值税专用发票）、施工过程中承包范围内安全文明费用；承包范围的场内道路修复，场外通行费用。 承包人报价时必须充分考虑本工程现场的全部有关情况及招标文件的具体要求。一旦中标，应被认为考察结果已充分体现在投标书中。 |
| 九 | 报价明细 | 名称 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价 | 备注 |
|  |  | 土石方开挖场内转运 | m3 |  |  |  |
|  |  | 土石方开挖外运 | m3 |  |  |  |
| 投标方是否对该工程有充分了解（请在后面的空格内填写了解或者不了解，如有疑问请说明） |  |
| 此招标文件所有条款将成为合同组成部分，具有同等效力。投标人投标时此文件一式贰份全部签字（盖章），并附相关资质复印件盖章1份密封后交招标单位。 评标委员会将对每份投标文件进行审查和评议，采用 合理低价法确定中标单位。 |

投标截止时间： 2020 年8月 17日 14 时 30 分

开标地点：兰州市安宁区北滨河西路516号建研大厦8楼会议室

投标人（签字、盖章）：

联系电话：

日期：       年     月     日