兰州货运西站（康顺物流园）7#仓库（配送中心仓库）工程

劳务招标

投 标 文 件

招标单位：甘肃建研建设工程有限公司

招标分类：劳务【】 材料【】 综合【√】

发标时间：    2021年3月29日

经 办 人：

劳务投标文件

招标方：甘肃建研建设工程有限公司

投标方：                                      招标时间：2021年4月1日

| 一 | 工程概况 | 建设地点：兰州市皋兰县九合镇 建设单位：兰州康顺土地开发有限责任公司 工程概况： 、建筑面积约14800m²； 、主体结构为门式刚架结构； 、合同工期：122天 、工程难点、特点及特殊工工艺： 、本次招标的范围：地梁施工、短柱施工、半地下室（钢筋、模板、混凝土、防水等）施工、钢柱包脚、回填夯实、金刚砂地坪、砌体、抹灰、构造柱、圈梁等。现场临建：围挡、大门、场内道路、办公室建设、门卫室、洗车台、钢材及木工加工区、临时用电、设备安装等； |
| --- | --- | --- |
| 投标方是否对该工程有充分了解（请在后面的空格内填写了解或者不了解，如有疑问请说明） |  |
| 二 | 施工资质 | 1、投标方必须提供企业资质（营业执照、安全生产许可证、资质、一般纳税人登记证等相关资质证明原件，复印件需加盖公章）或身份证 2、投标方在中标进场后，应立即按照招标文件招标方项目部签订分包合同，委派合同的项目现场负责人组织人员施工，并负责现场指挥工作，同时应向招标方提供相关资料。 3、投标方在中标进场后，应立即成立现场安全领导小组，并与项目部签订安全协议书。 4、对于特殊施工人员必须持有特殊工种上岗证，且做到人证相符。 5、中标方应与有资质的劳务公司签订合同用工。 6、中标方劳务人员应与其所属的劳务公司签订劳动合同。 |
| 投标方是否对该工程有充分了解（请在后面的空格内填写了解或者不了解，如有疑问请说明） |  |
| 三 | 工作内容 | 根据招标方提供的设计图纸内容，报价内容详见报价明细，包质量、包安全、包工期、包文明施工、包验收。 |
| 投标方是否对该工程有充分了解（请在后面的空格内填写了解或者不了解，如有疑问请说明） |  |
| 四 | 报价包含范 围 | 包括施工过程中材料及机具设备进出场、材料设备场内转运配合、成品保护、安全文明施工、设备工具等。 |
| 投标方是否对该工程有充分了解（请在后面的空格内填写了解或者不了解，如有疑问请说明） |  |
| 四 | 安全要求 | 严格按照以下安全操作规范标准施工：《建筑机械使用安全技术规范》JGJ33-2012;《施工现场临时用电安全技术规程》JGJ46-2005；《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011;《施工企业安全生产评价标准》JGJ/T77-2010；《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2013。 必须服从招标方项目安全管理制度，并建立自己的安全管理体系。 必须按照招标方项目部安全技术交底进行施工。 投标方施工人员中的特殊工种必须持证上岗，人证相符。 如投标方管理不当或操作不按照安全操作规程及招标方项目部安全技术交底进行作业，所造成的他人或自身的伤害及财产损失由投标方承担一切损失及所有法律责任。 |
| 投标方是否对该工程有充分了解（请在后面的空格内填写了解或者不了解，如有疑问请说明） |  |
| 五 | 技术质量要求 | 应符合以下验收规范： 《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB 50300-2013； 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》 GB50202-2012 《砌体工程施工质量验收规范》 GB50203-2011 《建筑地面工程施工质量验收规范》 GB50209-2010 《混凝土结构施工质量验收规范》 GB50204-2015； 《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB 50300-2013 《钢筋机械连接技术规程》 JGJ 107-2016 ………… 设计图纸。 必须按照设计图纸及项目部的技术交底施工。 4、严格按照国家及地方相关技术规程和质量检验标准施工。 |
| 投标方是否对该工程有充分了解（请在后面的空格内填写了解或者不了解，如有疑问请说明） |  |
| 六 | 工期要求 | 必须符合项目部施工进度计划要求，专项施工方案审批后在合同签订时一同签订详细的工期要求。 |
| 投标方是否对该工程有充分了解（请在后面的空格内填写了解或者不了解，如有疑问请说明） |  |
| 七 | 结算方式 | 每月20日招标方项目部以工程任务单的形式给乙方结算一次工作量，结算时由甲方的施工员、质量员、材料员、安全员对已完成的工作面共同验收，验收合格的进行结算，不合格的不予结算，待重新施工达到质量要求时，按实际施工合格量进行结算，但返工产生的材料费由乙方承担。 |
| 投标方是否对该工程有充分了解（请在后面的空格内填写了解或者不了解，如有疑问请说明） |  |
| 八 | 付款方式 | 付款方式根据建设单位给甲方支付工程款的比例甲方给乙方支付工程款，具体支付方式以后期签订的工程分包合同为准。 |
| 投标方是否对该工程有充分了解（请在后面的空格内填写了解或者不了解，如有疑问请说明） |  |
| 九 | 注意事项 | 投标方在报价时依据招标方提供的《招标文件》进行报价。 开工前要做好各级技术准备和技术交底工作。 由投标方因质量造成的事故及损失，均由投标方承担一切相关经济损失及法律责任。 招标方不为投标方提供住宿，由投标方自行解决。 中标单位在后期施工及索要工程款过程中保证不聚众闹事、不鼓动工人闹事、不得越级索要工程款。 招标单位每次给中标单位支付工程款时，中标单位需向招标单位提供工人签字确认的工资表。 工程竣工验收后，支付工程款时按照建设单位扣除工程款的比例扣除工程款作为质保金，待质保期结束后三个月内一次性支清所有剩余工程款。 |
| 投标方是否对该工程有充分了解（请在后面的空格内填写了解或者不了解，如有疑问请说明） |  |
| 十 | 报价内容 | 本报价包括税金。 投标方应充分考虑施工过程中可能发生的风险和市场变化的风险，在报价时将风险因素包含在所报单价内。 此报价在该工程施工过程中为固定不变价格。 投标方如不能保证项目部对质量、安全、文明施工及进度的要求，招标人有权责令中标队伍无条件退场，并有权向中标方要求索赔。 投标方所报单价包括安全事故所造成的一切人身及财务费用。 报价时应考虑材料进出场费用、施工现场转运费用、安全文明施工费。 承包人必须提供满足现场施工的部分机械设备，费用自理。 承包人报价时必须充分考虑本工程现场的全部有关情况及招标文件的具体要求。一旦中标，应被认为考察结果已充分体现在投标书中。 |
| 十一 | 报价明细 | 名称 | 单位 | 暂定数量 | 单价 | 综合单价 |
|  |  |  |  |  | 价款 | 税率 | 税款 |  |
|  |  | 具体施工内容见后附报价表 |
| 投标方是否对该工程有充分了解（请在后面的空格内填写了解或者不了解，如有疑问请说明） |  |
| 此招标文件所有条款将成为合同组成部分，具有同等效力。投标人投标时此投标文件一式一份全部签字盖章密封后交招标单位。 评标委员会将对每份投标文件进行审查和评议，必要时进行现场二次报价，并采用 合理低价法确定中标单位，中标单位当时不予宣布，经评标小组综合确定后电话通知结果。 |

投标截止时间：2021年4月1日10时30分

开标地点：兰州市安宁区北滨河西路516号建研大厦8楼

投标方（签字、盖章）：

联系电话：

日期：       年     月     日

兰州货运西站（康顺物流园）7#仓库（配送中心仓库）工程

投 标 文 件

项 目 名 称：兰州货运西站（康顺物流园）7#仓库 （配送中心仓库）工程工程 发包人名称 ：甘肃建研建设工程有限公司 发包人地址 ：兰州市安宁区北滨河西路516号 投标方： 联 系 电 话：

开标时启封

兰州货运西站（康顺物流园）7#仓库（配送中心仓库）工程

劳务招标

投 标 文 件

工程名称：兰州货运西站（康顺物流园）7#仓库

（配送中心仓库）工程

招标单位：甘肃建研建设工程有限公司

投标方：

联系电话：

编制日期：

兰州货运西站（康顺物流园）7#仓库（配送中心仓库）工程

承诺书

致（招标方）：甘肃建研建设工程有限公司

（投标方：                         ）承诺如下：

1、施工工期：严格执行甲方工期要求。

2、施工质量：      合格    。

3、严格遵守贵公司项目部质量、安全、文明施工要求，积极配合贵公司管理人员的各项管理要求及施工安排。

4、及时发放工人工资，保证不因工程款的支付问题而聚众闹事，并愿承担因此所产生的所有费用及一切法律责任。

投标方：（签章）

负责人：

委托代理人：

年     月    日

| 分包工程报价表 第1页 |
| --- |
| 定 额 | 定 额 项 目 | 单位 | 暂定工程量 | 申报价格 | 合 价 | 备 注 |
| 编 号 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 土方开挖及外运 | m³ | 2928 |  |  | 包含但不限于以下内容：基底土清理、平整、转运、场内垃圾清理等。所有工具设备、材料均由承包人提供。 |
| 2 | 干铺炉渣及找平 | ㎡ | 570 |  |  | 包含但不限于以下内容：炉渣铺设、平整、成品保护、材料转运、场内垃圾清理等。发包人提供所需炉渣，其余所有工具设备、材料均由承包人提供。 |
| 3 | 回填土夯实 | m3 | 1430 |  |  | 包含但不限于以下内容：土夯填、成品保护、材料转运、场内垃圾清理等。发包人提供所需土，其余所有工具设备、材料均由承包人提供。 |
| 4 | 垫层 | ㎡ | 1311 |  |  | 包含但不限于以下内容：混凝土浇筑、养护、成品保护、材料转运、场内垃圾清理等。发包人提供所需混凝土，其余所有工具设备、材料均由承包人提供。 |
| 5 | 混凝土浇筑 | m³ | 517 |  |  | 包含但不限于以下内容：混凝土浇筑、收面、养护、成品保护、材料转运、场内垃圾清理等。发包人提供所需混凝土，其余所有工具设备、材料均由承包人提供。 |
| 6 | 地沟盖板 | m2 | 210 |  |  | 包含但不限于以下内容：地沟盖板混凝土浇筑、收面、养护、成品保护、材料转运、场内垃圾清理等。发包人提供所需混凝土，其余所有工具设备、材料均由承包人提供。 |
| 7 | 模板 | ㎡ | 3569 |  |  | 包含但不限于以下内容：模板制作及安装、拆除、成品保护、室内防护、材料转运、场内垃圾清理等。发包人提供所需模板、木方，其余所有工具设备、材料均由承包人提供。 |
| 8 | 钢筋制作及安装 | t | 215 |  |  | 包含但不限于以下内容：钢筋制作及安装、垫块、材料转运、成品保护、场内垃圾清理等。发包人提供所需钢筋，其余所有工具设备、材料均由承包人提供。 |
| 9 | 直螺纹接头 | 个 | 3236 |  |  | 包含但不限于以下内容：套丝、材料转运、成品保护、场内垃圾清理等；发包人提供所需钢筋，其余所有工具设备、材料均由承包人提供。 |
| 10 | 电渣压力焊接头 | 个 | 1928 |  |  | 包含但不限于以下内容：电渣压力焊焊接、材料转运、成品保护、场内垃圾清理等，发包人提供所需钢筋，其余所有工具设备、材料均由承包人提供。 |
| 11 | 找平层 | m2 | 14694 |  |  | 包含但不限于以下内容：混凝土浇筑、养护、成品保护、材料转运、场内垃圾清理等。发包人提供所需混凝土，其余所有工具设备、材料均由承包人提供。 |
| 12 | 聚氨酯防水涂料 | m2 | 14641 |  |  | 包含但不限于以下内容：基层处理、基层清理、防水施工、成品保护、场内垃圾清理、材料转运等，所有工具设备、材料均由承包人提供。 |
| 13 | 混凝土地坪 | m2 | 2928 |  |  | 包含但不限于以下内容：混凝土浇筑、收面、养护、成品保护、材料转运、场内垃圾清理等。发包人提供所需混凝土，其余所有工具设备、材料均由承包人提供。 |
| 14 | 地坪裁缝、灌缝 | m | 4867 |  |  | 包含但不限于以下内容：放线、裁缝、灌缝、成品保护、材料转运、场内垃圾清理，发包人提供所有工具设备、材料均由承包人提供。 |
| 15 | 金刚砂地坪 | ㎡ | 14694 |  |  | 包含但不限于以下内容：撒金刚砂、收面、养护、场内垃圾清理，所有工具设备、材料均由承包人提供。 |
| 16 | 散水砼 | m2 | 166 |  |  | 包含但不限于以下内容：场地平整、素土夯实、混凝土浇筑、表面压光、沥青填缝、养护、成品保护、材料转运、场内垃圾清理，发包人提供石灰、粘土、混凝土，其余所有工具设备、材料均由承包人提供。 |
| 17 | 素土夯实 | m2 | 182 |  |  | 包含但不限于以下内容：素土夯填、成品保护、材料转运、场内垃圾清理等。发包人提供所需土，其余所有工具设备、材料均由承包人提供。 |
| 18 | 混合砂浆 | m2 | 182 |  |  | 包含但不限于以下内容：混合砂浆拌制、150mm厚5-32卵石灌M2.5混合砂浆（宽出面层100mm）、抹灰、养护、成品保护、材料转运、场内垃圾清理，发包人提供砂子、水泥、搅拌机，其余所有工具设备、材料均由承包人提供。 |
| 19 | 3:7灰土夯填（管沟） | m2 | 482 |  |  | 包含但不限于以下内容：3:7灰土夯填、成品保护、材料转运、场内垃圾清理等。发包人提供所需石灰、粘土，其余所有工具设备、材料均由承包人提供。 |
| 20 | 防火隔墙（加气块） | m³ | 51 |  |  | 包含但不限于以下内容：墙体砌筑、墙拉筋埋设、养护、成品保护、材料转运、场内垃圾清理，发包人提供加气块、水泥、沙子，其余所有工具设备、材料均由承包人提供。 |
| 21 | 砖砌体 | m³ | 397 |  |  | 包含但不限于以下内容：墙体砌筑、墙拉筋埋设、养护、成品保护、材料转运、场内垃圾清理，发包人提供砖、水泥、沙子，其余所有工具设备、材料均由承包人提供。 |
| 22 | 构造柱 | m | 82.66 |  |  | 包含但不限于以下内容：钢筋绑扎、模板支设、模板拆除、混凝土浇筑、养护、成品保护、材料转运、场内垃圾清理，发包人提供木方、模板、钢筋、混凝土，其余所有工具设备、材料均由承包人提供。 |
| 23 | 圈梁 | m | 56.6 |  |  | 包含但不限于以下内容：钢筋绑扎、模板支设、模板拆除、混凝土浇筑、养护、成品保护、材料转运、场内垃圾清理，发包人提供木方、模板、钢筋、混凝土，其余所有工具设备、材料均由承包人提供。 |
| 24 | 砼压顶 | m | 887 |  |  | 包含但不限于以下内容：模板支设、模板拆除、混凝土浇筑、养护、成品保护、材料转运、场内垃圾清理，发包人提供模板、混凝土，其余所有工具设备、材料均由承包人提供。 |
| 25 | 抹灰 | ㎡ | 2049 |  |  | 包含但不限于以下内容：抹灰、养护、材料转运、场内垃圾清理等，发包人提供所需沙子、水泥，其余所有工具设备、材料均由承包人提供。 |
| 26 | 涂料（内） | m2 | 1132 |  |  | 包含但不限于以下内容：腻子、乳胶漆喷涂、室内防护、场内垃圾清理、材料转运等，发包人提供所需腻子、乳胶漆，其余所有工具设备、材料均由承包人提供。 |
| 27 | 涂料（外） | m2 | 421 |  |  | 包含但不限于以下内容：外墙腻子、外墙涂料喷涂、成品保护、材料转运、场内垃圾清理，发包人提供腻子、外墙涂料，其余所有工具设备、材料均由承包人提供。 |
| 28 | 栏杆 | m | 52 |  |  | 包含但不限于以下内容：打孔、栏杆焊接、安装、成品保护、材料转运、场内垃圾清理，所有工具设备、材料均由承包人提供。 |
| 29 | 凿桩头 | 个 | 85.00 |  |  | 包含但不限于以下内容：凿桩头至设计标高、桩顶磨平、成品保护、场内垃圾转运清理，所有工具设备均由承包人提供。 |
| 30 | 场地平整 | ㎡ | 261 |  |  | 包含但不限于以下内容：场地平整、材料转运、成品保护、场内垃圾清理等。所有工具设备、材料均由承包人提供。 |
| 31 | 地坪模板安装 | ㎡ | 15 |  |  | 包含但不限于以下内容：模板制作及安装、拆除、成品保护、材料转运、场内垃圾清理等。发包人提供所需模板、木方，其余所有工具设备、材料均由承包人提供。 |
| 32 | 地坪混凝土浇筑 | m2 | 654 |  |  | 包含但不限于以下内容：混凝土浇筑、养护、成品保护、材料转运、场内垃圾清理等。发包人提供所需混凝土，其余所有工具设备、材料均由承包人提供。 |
| 33 | 电动伸缩门门头石材干挂 | 套 | 1 |  |  | 包含但不限于以下内容：安装、成品保护、材料转运、场内垃圾清理等。发包人提供所需石材、角钢，其余所有工具设备、材料均由承包人提供。 |
| 34 | 电动伸缩门安装 | 套 | 1 |  |  | 包含但不限于以下内容：安装、成品保护、材料转运、场内垃圾清理等。发包人提供所需电动伸缩门，其余所有工具设备、材料均由承包人提供。 |
| 35 | 门卫室及员工通道 | 套 | 1 |  |  | 包含但不限于以下内容：安装、成品保护、材料转运、场内垃圾清理等。发包人提供所需彩板、方钢、闸机，其余所有工具设备、材料均由承包人提供。 |
| 36 | 铁皮围挡安装 | m | 625 |  |  | 包含但不限于以下内容：安装、成品保护、材料转运、场内垃圾清理等。发包人提供所需铁皮围挡、立柱，其余所有工具设备、材料均由承包人提供。 |
| 37 | 工具化围挡 | m | 275 |  |  | 包含但不限于以下内容：组装、安装、成品保护、材料转运、场内垃圾清理等。发包人提供所需围挡，其余所有工具设备、材料均由承包人提供。 |
| 38 | 素土回填及夯实 | m2 | 515 |  |  | 包含但不限于以下内容：素土回填、夯实、成品保护、材料转运、场内垃圾清理等。发包人提供所需土，其余所有工具设备、材料均由承包人提供。 |
| 39 | 碎石铺设 | ㎡ | 195 |  |  | 包含但不限于以下内容：铺设、整平、成品保护、材料转运、场内垃圾清理等。发包人提供所需碎石，其余所有工具设备、材料均由承包人提供。 |
| 40 | 地坪砼裁缝、灌缝 | m | 110 |  |  | 包含但不限于以下内容：放线、切缝、灌缝、成品保护、材料转运、场内垃圾清理等。所有工具设备、材料均由承包人提供。 |
| 41 | 绿化带栅栏安装 | m | 16 |  |  | 包含但不限于以下内容：栅栏安装、成品保护、材料转运、场内垃圾清理等。发包人提供所需栅栏，其余所有工具设备、材料均由承包人提供。 |
| 42 | 绿化带草坪种植 | ㎡ | 12 |  |  | 包含但不限于以下内容：草坪种植、成品保护、浇水、材料转运、场内垃圾清理等。发包人提供所需草皮、废料，其余所有工具设备、材料均由承包人提供。 |
| 43 | 旗台石材干挂 | 套 | 1 |  |  | 包含但不限于以下内容：安装、成品保护、材料转运、场内垃圾清理等。发包人提供所需石材、角钢，其余所有工具设备、材料均由承包人提供。 |
| 44 | 钢筋、木工加工棚安装 | 套 | 2 |  |  | 包含但不限于以下内容：组装、安装、成品保护、材料转运、场内垃圾清理等。发包人提供所需钢材，其余所有工具设备、材料均由承包人提供。 |
| 45 | 电缆线埋设 | m | 184 |  |  | 包含但不限于以下内容：地坪开挖、埋设、回填、成品保护、材料转运、场内垃圾清理等。发包人提供所需电缆，其余所有工具设备、材料均由承包人提供。 |
| 46 | 配电箱防护棚安装 | 套 | 1 |  |  | 包含但不限于以下内容：组装、安装、成品保护、材料转运、场内垃圾清理等。发包人提供所需防护棚钢材，其余所有工具设备、材料均由承包人提供。 |
| 47 | 基坑边工具化围挡 | m | 544 |  |  | 包含但不限于以下内容：组装、安装、成品保护、材料转运、场内垃圾清理等。发包人提供所需围挡，其余所有工具设备、材料均由承包人提供。 |
| 48 | 洗车台安装 | 个 | 1 |  |  | 包含但不限于以下内容：加工、安装、成品保护、材料转运、场内垃圾清理等。发包人提供所需钢材，其余所有工具设备、材料均由承包人提供。 |
| 49 | 化粪池埋设 | 个 | 1 |  |  | 包含但不限于以下内容：土方开挖、安装、回填、成品保护、材料转运、场内垃圾清理等。发包人提供所需化粪池，其余所有工具设备、材料均由承包人提供。 |
| 50 | 沉淀池砌筑 | 个 | 1 |  |  | 包含但不限于以下内容：土方开挖、砌筑、回填、成品保护、材料转运、场内垃圾清理等。发包人提供所需混凝土、砂子、水泥、砖，其余所有工具设备、材料均由承包人提供。 |
| 51 | 垃圾池及废料池 | 个 | 1 |  |  | 包含但不限于以下内容：砌筑、成品保护、材料转运、场内垃圾清理等。发包人提供所需砂子、水泥、砖，其余所有工具设备、材料均由承包人提供。 |
| 52 | 自来水检修井 | 个 | 3 |  |  | 包含但不限于以下内容：砌筑、成品保护、材料转运、场内垃圾清理等。发包人提供所需砂子、水泥、砖，其余所有工具设备、材料均由承包人提供。 |
| 53 |  |  |  |  |  |  |
| 54 |  |  |  |  |  |  |
| 55 |  |  |  |  |  |  |
| 56 |  |  |  |  |  |  |
| 57 |  |  |  |  |  |  |
| 58 |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
| 注：1、以上所报单价包含人工费、材料转运费、场内配合费、成品保护费、现场防护、疫情防控费、电费及税金；2、未注明的所有材料、设备工具由承包人提供；3、按建设单位要求集中住宿，食宿费用自理。4、由工程量按最终发生实际结算；5；承包人提供3%增值税发票；6、所有工作必须做到工完料尽场清。 |